ESDLAB

Electronic System Development, Lab.

CAHIER DES CHARGES

Conception d'un Site Web Institutionnel Moderne

Plateforme DigiLab Corporate — Solution d'Affichage Dynamique

| Champ | Détail |
| --- | --- |
| Référence document | ESDLAB-CDC-WEB-2025-V1.0 |
| Maître d'ouvrage | ESDLAB — Electronic System Development, Lab. |
| Produit concerné | DigiLab Corporate (Affichage dynamique Full Web) |
| Auteur | Direction Technique ESDLAB |
| Date de création | Mars 2025 |
| Version | 1.0 — Document de référence |
| Statut | OFFICIEL — Pour développement |
| Localisation | Treichville, Abidjan, Côte d'Ivoire |

# 1. CONTEXTE ET PRÉSENTATION DU PROJET

## 1.1 Présentation d'ESDLAB et de DigiLab

ESDLAB (Electronic System Development, Lab.) est une entreprise technologique basée à Treichville, Abidjan, Côte d'Ivoire. Elle développe et commercialise DigiLab Corporate, une solution SaaS d'affichage dynamique (Digital Signage) Full Web, destinée aux entreprises, administrations et commerces.

DigiLab Corporate repose sur trois piliers : INFORMER (données opérationnelles en temps réel), ANNONCER (communication interne et externe ciblée) et STIMULER (engagement des collaborateurs via Visual Management et KPI).

La solution compte plus de 1 000 clients conquis et se positionne comme le premier acteur local ivoirien sur le segment Digital Signage B2B, avec une ambition de leadership en Afrique francophone d'ici 2027.

## 1.2 Objectifs du site web

Le site web institutionnel doit remplir plusieurs fonctions stratégiques :

- Vitrine commerciale B2B : présenter DigiLab Corporate à des décideurs (DRH, DSI, Directeurs Marketing, Directeurs Généraux)

- Génération de leads qualifiés : formulaires de démonstration, prise de contact, calculateur de ROI

- Support à la vente : ressources téléchargeables, études de cas, argumentaires sectoriels

- Crédibilité et légitimité : positionner ESDLAB comme expert et acteur de référence en Afrique de l'Ouest

- Onboarding client : accès à l'espace client, documentation, support

## 1.3 Contexte marché

Le marché ivoirien compte plus de 45 000 entreprises formelles à Abidjan, avec une concurrence locale quasi inexistante sur le Digital Signage. La transformation digitale est une priorité nationale (PND 2025). Le site web doit refléter ce positionnement premium et tech dans un contexte africain.

# 2. PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

## 2.1 Pages et modules principaux

### 2.1.1 Page d'accueil (Homepage)

- Hero section avec proposition de valeur principale et CTA (Demander une démo)

- Section chiffres clés : 1 000+ clients, 0 concurrent local, 400% d'impact vs papier

- Présentation des 3 piliers : INFORMER / ANNONCER / STIMULER

- Présentation rapide des secteurs d'activité (6 secteurs)

- Témoignages clients avec logos

- Section démo en ligne ou vidéo de 90 secondes

- Footer avec coordonnées, liens légaux, réseaux sociaux

### 2.1.2 Module Fonctionnalités

- Présentation des 5 modules fonctionnels : CMS, Planification, Gestion écrans, KPI, Signalétique

- Sous-pages ou onglets détaillés par module avec captures d'écran

- Schéma interactif de l'architecture technique (Front → Back → Players)

- Tableau comparatif Sans DigiLab vs Avec DigiLab

### 2.1.3 Module Secteurs

- 6 pages sectorielles : Industrie & Production, Services & Tertiaire, Commerce & Retail, Institutions & Santé, Éducation, Hôtellerie & Tourisme

- Pour chaque secteur : problématiques spécifiques, fonctionnalités pertinentes, arguments de vente personnalisés, visuels d'illustration

### 2.1.4 Module Offres & Tarification

- 3 offres principales : STARTER (15 000 XOF/mois/écran), BUSINESS (12 000), ENTERPRISE (10 000)

- Tableau comparatif des fonctionnalités par offre

- Calculateur de ROI interactif (nombre d'écrans, secteur → estimation économies)

- Offre CUSTOM avec formulaire de devis

- Grille des prestations de services ponctuels

### 2.1.5 Module Ressources / Blog

- Articles de blog : études de cas sectorielles, guides, actualités DigiLab

- Ressources téléchargeables : brochures PDF, fiches techniques

- FAQ dynamique par catégorie

- Webinaires : calendrier et rediffusions

### 2.1.6 Module Démonstration

- Formulaire de demande de démo (Nom, Société, Poste, Email, Téléphone, Secteur, Nombre d'écrans)

- Démo en ligne interactive ou vidéo immersive de 90 secondes

- Prise de rendez-vous intégrée (Calendly ou équivalent)

### 2.1.7 Espace Client (Portail)

- Authentification sécurisée (JWT / OAuth2)

- Dashboard de supervision des écrans (statut, uptime, playlists actives)

- Accès à la documentation et aux tutoriels

- Gestion du compte et des abonnements

- Tickets de support

### 2.1.8 Pages institutionnelles

- À propos : histoire ESDLAB, équipe, valeurs

- Contact : formulaire, carte Google Maps, coordonnées

- Mentions légales et Politique de confidentialité (RGPD / loi ivoirienne)

- Page Partenaires : intégrateurs IT, distributeurs écrans, agences de com

# 3. EXIGENCES FONCTIONNELLES

## 3.1 Tableau des exigences fonctionnelles

| ID | Fonctionnalité | Priorité | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| F-001 | Page d'accueil dynamique | CRITIQUE | Hero animé, CTAs, stats en temps réel, vidéo background |
| F-002 | Formulaire de démonstration | CRITIQUE | Multi-step, validation front+back, notification email auto |
| F-003 | Calculateur ROI interactif | HAUTE | Outil JS côté client avec sliders et résultats dynamiques |
| F-004 | Espace client sécurisé | HAUTE | Auth JWT, dashboard écrans, gestion profil, tickets support |
| F-005 | Blog / CMS éditorial | HAUTE | Rédaction articles, SEO intégré, catégories, recherche full-text |
| F-006 | Pages sectorielles | HAUTE | 6 pages dédiées avec contenu personnalisé par secteur |
| F-007 | Tarification interactive | HAUTE | Tableau comparatif, toggle mensuel/annuel, lien devis |
| F-008 | Intégration Google Analytics | HAUTE | Tracking conversions, événements formulaires, heatmaps |
| F-009 | SEO technique complet | HAUTE | Sitemap XML, robots.txt, meta OG, schema.org, Core Web Vitals |
| F-010 | Chat en ligne / WhatsApp | MOYENNE | Widget WhatsApp Business + chatbot de qualification |
| F-011 | Multilingue FR/EN | MOYENNE | i18n avec route /en/, traduction des pages principales |
| F-012 | Mode offline / PWA | BASSE | Manifest PWA, Service Worker, cache stratégique |
| F-013 | Ressources téléchargeables | MOYENNE | PDFs avec gate email optionnel, tracking téléchargements |
| F-014 | Intégration CRM | MOYENNE | Envoi des leads formulaire vers CRM (HubSpot ou Salesforce) |

# 4. EXIGENCES NON-FONCTIONNELLES

## 4.1 Performance

| Indicateur | Cible | Outil de mesure |
| --- | --- | --- |
| Lighthouse Performance Score | >= 90 / 100 | Google Lighthouse / PageSpeed |
| Largest Contentful Paint (LCP) | < 2.5 secondes | Core Web Vitals / Chrome DevTools |
| First Input Delay (FID) | < 100 ms | Core Web Vitals |
| Cumulative Layout Shift (CLS) | < 0.1 | Core Web Vitals |
| Time To First Byte (TTFB) | < 600 ms | WebPageTest |
| Taille bundle JS initial | < 200 KB gzippé | Webpack Bundle Analyzer |
| Score accessibilité WCAG 2.1 | Niveau AA minimum | axe-core / Wave |

## 4.2 Sécurité

- HTTPS obligatoire avec TLS 1.3, certificat SSL Let's Encrypt avec renouvellement automatique

- Headers de sécurité HTTP : CSP, HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options

- Protection CSRF sur tous les formulaires POST

- Rate limiting sur les endpoints de formulaires et d'authentification

- Pare-feu applicatif (WAF) : protection contre injections SQL, XSS, CSRF

- Audit de sécurité OWASP Top 10 avant mise en production

- Chiffrement AES-256 des données sensibles en base

- Journaux d'audit pour toutes les actions utilisateurs authentifiés

## 4.3 Disponibilité et fiabilité

- SLA : 99.9% de disponibilité (uptime annuel < 8h d'interruption)

- Monitoring automatique 24h/24 avec alertes (Uptime Robot, Prometheus)

- Sauvegardes automatiques quotidiennes avec rétention 30 jours

- Stratégie de reprise après sinistre (RTO < 4h, RPO < 24h)

- Tests de charge réguliers : support de 500 utilisateurs simultanés minimum

## 4.4 SEO et référencement

- Architecture d'URL propre et sémantique (ex : /secteurs/industrie/)

- Rendu SSR ou SSG pour l'indexation optimale par les moteurs de recherche

- Sitemap XML dynamique auto-généré

- Balises schema.org : Organization, WebSite, Product, Review

- Open Graph et Twitter Cards pour le partage social

- Optimisation images : WebP, lazy loading, attributs alt descriptifs

- Score Lighthouse SEO >= 95

## 4.5 Compatibilité et responsive

| Environnement | Version minimale | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Chrome Desktop | Version N-2 | CRITIQUE |
| Firefox Desktop | Version N-2 | CRITIQUE |
| Safari Desktop (macOS) | Version N-2 | HAUTE |
| Edge Desktop | Version N-2 | HAUTE |
| Chrome Mobile (Android) | Version N-2 | CRITIQUE |
| Safari Mobile (iOS) | iOS 14+ | HAUTE |
| Résolution mobile | 375px – 428px | CRITIQUE |
| Résolution tablette | 768px – 1024px | HAUTE |
| Résolution desktop | 1280px – 2560px | CRITIQUE |

# 5. ARCHITECTURE TECHNIQUE

## 5.1 Vue d'ensemble

L'architecture retenue doit être moderne, scalable et adaptée au contexte africain (connectivité variable, coûts d'infrastructure). Elle s'articule autour de cinq couches : Client (navigateur), Frontend (rendu), Backend (API), Données (persistence), Infrastructure (cloud/CDN).

## 5.2 Composants de l'architecture

| Couche | Composants | Exigences clés |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Application web, pages statiques, SPA espace client | SSR/SSG, hydratation partielle, bundle < 200 KB |
| API Gateway | Reverse proxy, rate limiting, authentification | Nginx / Traefik, JWT validation, CORS |
| Backend | API REST documentée (OpenAPI 3.0), logique métier | Stateless, versionnée /api/v1/, réponses < 200ms |
| CMS | Gestion contenu blog, ressources, pages sectorielles | Headless CMS, API GraphQL ou REST |
| Base de données | Données structurées (utilisateurs, leads, contenu) | PostgreSQL, indexation optimisée, pooling |
| Cache | Sessions, résultats API, fragments de pages | Redis, TTL adapté par ressource |
| Stockage médias | Images, vidéos, PDFs, assets statiques | Object Storage S3-compatible + CDN |
| CDN | Distribution assets statiques, edge caching | Cloudflare ou équivalent (PoP Afrique) |
| Monitoring | Logs, métriques, alertes, tracing | Stack ELK ou Grafana/Loki/Prometheus |

## 5.3 Flux de données principaux

### Flux de génération de lead

- Utilisateur remplit formulaire de démo (étape 1/3 : coordonnées, étape 2/3 : contexte, étape 3/3 : confirmation)

- Validation côté client (React Hook Form + Zod) puis envoi POST /api/v1/leads

- Backend valide, persiste en PostgreSQL, déclenche email de confirmation (SendGrid)

- Webhook optionnel vers CRM (HubSpot) via file de traitement asynchrone (Bull/Redis)

- Dashboard admin mis à jour en temps réel

### Flux d'authentification espace client

- Login avec email/mot de passe → POST /api/v1/auth/login → JWT access token (15 min) + refresh token (7 jours)

- Tokens stockés en mémoire (access) et cookie HttpOnly sécurisé (refresh)

- Refresh automatique transparent via intercepteur HTTP

- Déconnexion : révocation refresh token côté serveur

# 6. COUPLES DE STACKS TECHNOLOGIQUES PROPOSÉS

Quatre couples de stacks sont proposés, classés selon le profil projet (rapidité de livraison, maintenabilité, scalabilité, contraintes locales). Chaque option est analysée selon 5 critères : Performance, Maintenabilité, Écosystème, Coût, Adéquation contexte Afrique.

★ STACK 1 — Next.js + Node.js + PostgreSQL  [RECOMMANDÉE]

Profil : Production B2B SaaS, équipe JS fullstack, objectif SEO fort, croissance rapide

| Couche | Technologie | Version | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js | 14+ (App Router) | SSR/SSG hybride, routing, pages vitrine + SPA client |
| UI Library | Tailwind CSS + Shadcn/ui | 3.x / latest | Design system cohérent, responsive, dark mode |
| State Management | Zustand + React Query | latest | État global léger + cache serveur/client |
| Backend API | Node.js + Express / Fastify | 20 LTS / 4.x | API REST JSON, middleware, websockets |
| ORM | Prisma | 5.x | Migrations type-safe, queries optimisées |
| Base de données | PostgreSQL | 16.x | Relations, JSON natif, full-text search |
| Cache / Queue | Redis + Bull MQ | 7.x / 5.x | Cache API, file emails, jobs planifiés |
| Auth | NextAuth.js v5 / Auth.js | 5.x | OAuth2, credentials, JWT, sessions |
| CMS Headless | Payload CMS ou Sanity | 3.x / latest | Blog, ressources, pages sectorielles |
| Email | Resend + React Email | latest | Templates réactifs, tracking, webhooks |
| Stockage médias | Cloudflare R2 ou AWS S3 | — | Object storage S3-compatible, CDN intégré |
| Déploiement | Vercel (front) + Railway/Render (back) | — | CI/CD automatique, previews, edge network |
| Tests | Vitest + Playwright | latest | Unit/intégration + E2E automatisés |
| Monitoring | Sentry + Vercel Analytics | latest | Erreurs, performances, Core Web Vitals |

| Critère | Note | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Performance (SSR/SSG) | ★★★★★ | Rendu hybride optimal, edge caching natif Vercel |
| SEO | ★★★★★ | SSR natif, métadonnées dynamiques, sitemap auto |
| Maintenabilité | ★★★★☆ | TypeScript end-to-end, Prisma type-safe, excellent DX |
| Écosystème & communauté | ★★★★★ | Très large, npm riche, nombreux tutoriels |
| Coût infrastructure | ★★★☆☆ | Vercel gratuit → Pro ~20$/mois, Railway ~5-20$/mois |
| Disponibilité dev locaux (CI) | ★★★☆☆ | Compétences Next.js/Node en développement en CI |
| Time-to-market | ★★★★★ | Boilerplates riches, déploiement en heures |

- AVANTAGES : Écosystème mature, DX excellent, SSR/SSG natif parfait pour SEO, hébergement Vercel simplifié, TypeScript end-to-end

- INCONVÉNIENTS : Vercel peut devenir coûteux à grande échelle ; courbe d'apprentissage App Router pour débutants

- IDÉAL POUR : Équipe JS/TS, besoin SEO fort, déploiement rapide, évolution vers micro-frontends

STACK 2 — Nuxt.js + Laravel + MySQL  [ALTERNATIVE FRANCOPHONE]

Profil : Équipe PHP/Laravel existante, budget hébergement maîtrisé, marché francophone

| Couche | Technologie | Version | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Nuxt.js | 3.x (Composition API) | SSR/SSG hybride, Vue 3, file-based routing |
| UI Library | Nuxt UI + UnoCSS | 2.x / latest | Composants prêts, atomic CSS, theming |
| State Management | Pinia | 2.x | Store Vue officiel, léger, DevTools |
| Backend API | Laravel | 11.x | Framework PHP MVC mature, artisan CLI |
| ORM | Eloquent ORM | intégré Laravel | Relations fluent, migrations, factories |
| Base de données | MySQL | 8.x | Très maîtrisé, OVH natif, transactions ACID |
| Cache / Queue | Laravel Cache + Horizon | Redis driver | Cache multi-driver, workers supervisés |
| Auth | Laravel Sanctum | 3.x | SPA auth, tokens API, sessions |
| CMS | Strapi ou Directus | 4.x / 11.x | CMS headless open-source, self-hosted |
| Email | Laravel Mail + Mailgun | — | Templates Blade, envoi async via queue |
| Stockage | Bunny.net CDN + Storage | — | CDN avec PoP Afrique, économique |
| Déploiement | OVH VPS / Ploi.io | — | Hébergement européen, RGPD, Ploi simplifie déploiement |
| Tests | Pest PHP + Cypress | 2.x / 13.x | BDD-style PHP + E2E navigateur |
| Monitoring | Laravel Telescope + Bugsnag | — | Debug local + monitoring production |

| Critère | Note | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Performance (SSR/SSG) | ★★★★☆ | Nuxt 3 SSR performant, moins d'edge network que Vercel |
| SEO | ★★★★★ | SSR natif Nuxt, excellent contrôle des méta |
| Maintenabilité | ★★★★★ | Laravel très structuré, conventions strictes, PHP 8.2+ |
| Écosystème & communauté | ★★★★☆ | Grande communauté Laravel, Nuxt croissant |
| Coût infrastructure | ★★★★★ | OVH VPS dès 5€/mois, MySQL inclus, Bunny.net économique |
| Disponibilité dev locaux (CI) | ★★★★☆ | PHP/Laravel bien maîtrisé en Côte d'Ivoire |
| Time-to-market | ★★★★☆ | Laravel boilerplate solide, conventions accélèrent |

- AVANTAGES : PHP maîtrisé localement, Laravel très structuré et sécurisé, OVH pas cher et RGPD-compliant, Bunny.net a des PoP en Afrique

- INCONVÉNIENTS : Laravel monolithique peut devenir contraignant ; Nuxt moins populaire que Next.js globalement

- IDÉAL POUR : Équipe PHP, budget serré, hébergement OVH, besoin de développeurs locaux en CI

STACK 3 — Astro + Directus + Supabase  [ULTRA-PERFORMANCE STATIQUE]

Profil : Priorité absolue sur la performance et le SEO, site majoritairement statique

| Couche | Technologie | Version | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Astro | 4.x | MPA avec îlots d'interactivité, 0 JS par défaut |
| UI Components | React / Svelte (îlots) | 18 / 4 | Composants interactifs uniquement où nécessaire |
| Styles | Tailwind CSS | 3.x | Utility-first, purge CSS, design token |
| CMS Headless | Directus | 11.x | BaaS open-source, dashboard NoCode, API REST/GraphQL |
| Base de données | Supabase (PostgreSQL) | latest | PostgreSQL managé + Auth + Realtime + Storage |
| Auth | Supabase Auth | — | OAuth2, magic link, RLS (Row Level Security) |
| Cache | Supabase Edge Functions + CDN | — | Deno edge functions, cache Cloudflare |
| Email | Resend | latest | API email simple, deliverabilité élevée |
| Stockage | Supabase Storage + Cloudflare | — | Stockage intégré, CDN global |
| Déploiement | Netlify / Cloudflare Pages | — | CI/CD Git-based, edge deployment, gratuit généreux |
| Tests | Playwright + Vitest | latest | E2E + tests unitaires îlots |
| Monitoring | Cloudflare Analytics + Sentry | — | Core Web Vitals, erreurs runtime |

| Critère | Note | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Performance brute | ★★★★★ | Lighthouse 100/100 atteignable, zéro JS inutile |
| SEO | ★★★★★ | SSG pur = rendu parfait pour crawlers, TTI ultra-bas |
| Maintenabilité | ★★★☆☆ | Architecture îlots nécessite maîtrise d'Astro |
| Flexibilité dynamique | ★★★☆☆ | Limité pour applications très interactives |
| Coût infrastructure | ★★★★★ | Netlify/CF Pages gratuits, Supabase free tier généreux |
| Disponibilité dev locaux (CI) | ★★☆☆☆ | Astro peu connu localement, formation nécessaire |
| Time-to-market | ★★★★☆ | Rapide si pas de complexité dynamique |

- AVANTAGES : Performance exceptionnelle, facturation quasi nulle au départ, Supabase tout-en-un backend, SEO parfait

- INCONVÉNIENTS : Moins adapté à l'espace client riche ; Astro peu connu en CI ; limitations sur les fonctionnalités temps réel complexes

- IDÉAL POUR : Site vitrine prioritairement statique avec peu de pages dynamiques, budget minimal, équipe expérimentée

STACK 4 — React (Vite/SPA) + FastAPI + PostgreSQL  [FULL CONTRÔLE]

Profil : Équipe Python, contrôle total de l'API, intégrations IA futures, infrastructure self-managed

| Couche | Technologie | Version | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React + Vite | 18 / 5.x | SPA rapide, HMR instantané, bundle optimisé |
| UI Library | Tailwind CSS + Radix UI | 3.x / latest | Composants accessibles headless + styles custom |
| State Management | TanStack Query + Jotai | 5.x / 2.x | Async state server + état atomique |
| Backend API | FastAPI (Python) | 0.110+ | API REST async ultra-rapide, OpenAPI auto-générée |
| ORM | SQLAlchemy + Alembic | 2.x / 1.x | ORM async, migrations versionnées |
| Base de données | PostgreSQL | 16.x | PostgreSQL standard, pgvector pour IA future |
| Cache / Queue | Redis + Celery | 7.x / 5.x | Cache + workers Python asynchrones |
| Auth | FastAPI + python-jose | — | JWT custom, refresh tokens, rôles granulaires |
| CMS | Strapi (Node) | 4.x | CMS headless séparé, API REST pour blog |
| Email | SendGrid Python SDK | — | Emails transactionnels + marketing |
| Stockage | MinIO self-hosted ou S3 | — | Contrôle total des médias, S3-compatible |
| Déploiement | Docker + Dokku / Coolify | — | Self-hosted PaaS, total contrôle, OVH ou AWS |
| Tests | Pytest + Playwright | latest | Tests unitaires Python + E2E |
| Monitoring | Prometheus + Grafana + Loki | — | Stack observabilité complète self-hosted |

| Critère | Note | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Performance API | ★★★★★ | FastAPI async parmi les plus rapides, async natif |
| SEO (SPA) | ★★☆☆☆ | SPA = rendu client-side, SSR via React 18 streaming requis |
| Maintenabilité | ★★★★☆ | Python lisible, FastAPI très structuré, Pydantic validation |
| Intégration IA future | ★★★★★ | Python = écosystème ML/IA natif, pgvector prêt |
| Coût infrastructure | ★★★☆☆ | Self-hosted nécessite serveur dédié ~20-50€/mois |
| Disponibilité dev locaux (CI) | ★★★☆☆ | Python connu, React courant, FastAPI moins répandu |
| Time-to-market | ★★★☆☆ | Plus de configuration initiale, mais contrôle total |

- AVANTAGES : Contrôle total de l'infrastructure, Python idéal si IA prévue (roadmap 2026), FastAPI génère OpenAPI automatiquement

- INCONVÉNIENTS : SEO nécessite SSR additionnel (React 18 streaming ou pré-rendu) ; plus complexe à déployer

- IDÉAL POUR : Équipe Python, ambitions IA (personnalisation contenu, analyse audience), infrastructure self-managed

# 7. TABLEAU COMPARATIF DES STACKS

| Critère | Stack 1 Next.js+Node | Stack 2 Nuxt+Laravel | Stack 3 Astro+Supabase | Stack 4 React+FastAPI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performance globale | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| SEO natif | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
| Écosystème / packages | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Facilité de déploiement | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| Coût infrastructure | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| Dev disponibles en CI | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| Scalabilité SaaS | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| Intégration IA future | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| Time-to-market | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| SCORE GLOBAL | 43/50 | 39/50 | 36/50 | 33/50 |

RECOMMANDATION TECHNIQUE : Stack 1 (Next.js + Node.js + PostgreSQL) offre le meilleur équilibre performance/SEO/écosystème/time-to-market pour une plateforme B2B SaaS comme DigiLab. La Stack 2 (Nuxt + Laravel) est à privilégier si l'équipe de développement est majoritairement PHP.

# 8. DESIGN ET EXPÉRIENCE UTILISATEUR

## 8.1 Identité visuelle

| Élément | Spécification |
| --- | --- |
| Couleur primaire | #0A3D62 (Bleu marine ESDLAB) |
| Couleur secondaire | #1E90FF (Bleu électrique DigiLab) |
| Couleur d'accentuation | #00C896 (Vert succès) |
| Arrière-plans | #FFFFFF (fond page), #F0F7FF (sections alternées), #0A3D62 (sections hero) |
| Typographie principale | Inter (Google Fonts) — titres bold, corps regular |
| Typographie secondaire | Fira Code (code/technique uniquement) |
| Icônes | Lucide Icons (SVG inline, accessible) |
| Animations | Framer Motion (React) — subtil, respecte prefers-reduced-motion |
| Radius composants | 8px (cards), 4px (inputs), 24px (boutons CTA) |

## 8.2 Grille et layout

- Grille 12 colonnes avec gouttières de 24px

- Max-width conteneur principal : 1280px

- Sections hero : pleine largeur (100vw)

- Mobile-first : breakpoints 375px / 768px / 1024px / 1280px / 1536px

- Espacement vertical entre sections : 80px (desktop) / 48px (mobile)

## 8.3 Composants UI clés

| Composant | Description |
| --- | --- |
| HeroSection | Titre H1, sous-titre, 2 CTA (Démo + Voir tarifs), background vidéo/image avec overlay gradient |
| StatCard | Chiffre en grand (ex: 1000+), label, icône, animation compteur au scroll |
| FeatureGrid | Grille 3 colonnes, icône + titre + description, hover card avec ombre |
| SectorCard | Image de fond, overlay gradient, titre secteur, lien page dédiée |
| PricingCard | Badge TOP, liste features checkmark, CTA, toggle mensuel/annuel |
| TestimonialCarousel | Carousel auto-play, photo + citation + nom + entreprise + logo |
| DemoForm | Multi-step avec barre de progression, validation inline, confirmation animée |
| ScreenDashboard | Maquette live de l'interface admin DigiLab dans un mockup écran |
| ROICalculator | Sliders nombre d'écrans + secteur, résultat économies estimées en XOF/€ |
| WhatsAppWidget | Bouton flottant sticky, préfilled message WhatsApp Business |

# 9. STRATÉGIE DE CONTENU

## 9.1 Architecture de l'information

| Page / Section | Mots-clés SEO cibles | Objectif de conversion |
| --- | --- | --- |
| Accueil | affichage dynamique Abidjan, digital signage Côte d'Ivoire | Demande de démo |
| Fonctionnalités | logiciel affichage écrans, gestion contenu écrans | Scroll vers tarifs |
| Secteur Industrie | KPI production atelier, affichage sécurité usine | Formulaire secteur |
| Secteur Banques | signalétique banque, affichage agence bancaire | Appel téléphonique |
| Tarification | prix affichage dynamique, abonnement digital signage | Inscription BUSINESS |
| Blog / Cas clients | retour expérience affichage dynamique, ROI signage | Téléchargement PDF |
| Contact | ESDLAB Abidjan, contact digital signage Afrique | Prise de rendez-vous |

## 9.2 Contenu à produire

- 5 études de cas sectorielles (Industrie, Banque, Hôtel, Commerce, Éducation) avec métriques ROI

- Guide : « 5 raisons de passer à l'affichage dynamique en 2025 »

- Guide : « Comment réduire de 40% les erreurs de communication interne »

- Vidéo de démo de 90 secondes (priorité absolue selon stratégie commerciale)

- FAQ : 20 questions/réponses catégorisées (Technique, Tarifs, Installation, Support)

- Brochure PDF téléchargeable par secteur (6 brochures)

# 10. PLAN DE DÉVELOPPEMENT ET DÉPLOIEMENT

## 10.1 Phases du projet

| Phase | Durée | Livrables clés |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 — Cadrage | 1 semaine | Validation CDC, choix stack définitif, brief design, accès serveurs |
| Phase 1 — Design & Maquettes | 2 semaines | Maquettes Figma (accueil, fonctionnalités, tarifs, secteur), Design system |
| Phase 2 — Développement Frontend | 4 semaines | Pages vitrine SSR, composants UI, intégration CMS, formulaires |
| Phase 3 — Développement Backend | 3 semaines | API REST, auth, gestion leads, emails, espace client MVP |
| Phase 4 — Intégrations | 2 semaines | Analytics, CRM, WhatsApp, SEO technique, sitemap, performances |
| Phase 5 — Tests et QA | 1 semaine | Tests E2E, audit Lighthouse, tests sécurité OWASP, tests charge |
| Phase 6 — Déploiement | 1 semaine | Mise en production, DNS, SSL, monitoring, formation équipe ESDLAB |
| Phase 7 — Optimisation continue | Mensuel | A/B tests CTA, optimisation SEO, nouveaux contenus blog |

## 10.2 Critères d'acceptation (Definition of Done)

- Toutes les pages chargent en moins de 3 secondes sur une connexion 4G (20 Mbps)

- Score Lighthouse >= 90 sur les 4 métriques (Performance, Accessibilité, Best Practices, SEO)

- Tests E2E passent à 100% sur Chrome, Firefox, Safari Mobile

- Formulaire de démo fonctionnel : soumission → email reçu en < 60 secondes

- Espace client : authentification, affichage dashboard, déconnexion opérationnels

- Audit sécurité OWASP Top 10 sans vulnérabilité critique

- Documentation technique livrée (API, déploiement, guide admin CMS)

# 11. INFRASTRUCTURE ET HÉBERGEMENT

## 11.1 Configuration de déploiement recommandée (Stack 1)

| Service | Fournisseur | Configuration | Coût mensuel estimé |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend (Next.js) | Vercel | Pro plan, edge network mondial | ~20 USD/mois |
| Backend API (Node.js) | Railway ou Render | 1 service, 512 MB RAM, 1 vCPU | ~10-20 USD/mois |
| Base de données | Supabase ou Railway PostgreSQL | Plan Pro 8 GB | ~25 USD/mois |
| Redis Cache | Upstash Redis | Pay-per-use, 10K req/jour gratuit | ~0-10 USD/mois |
| Object Storage | Cloudflare R2 | 10 GB inclus, 0.015$/GB au-delà | ~0-5 USD/mois |
| CDN / DNS / SSL | Cloudflare Free | CDN gratuit, DNS, DDoS protection | 0 USD/mois |
| Email transactionnel | Resend | 3000 emails/mois gratuit | ~0-20 USD/mois |
| Monitoring erreurs | Sentry | 5K erreurs/mois gratuit | 0 USD/mois |
| TOTAL DÉMARRAGE | — | — | ~55-100 USD/mois |

## 11.2 Variables d'environnement requises

- DATABASE_URL : chaîne de connexion PostgreSQL

- REDIS_URL : URL Redis pour cache et queue

- NEXTAUTH_SECRET : secret JWT NextAuth.js

- NEXTAUTH_URL : URL publique du site

- STORAGE_ACCESS_KEY / SECRET : credentials Object Storage

- RESEND_API_KEY : clé API envoi emails

- GOOGLE_ANALYTICS_ID : identifiant GA4

- CRM_API_KEY : clé API CRM (HubSpot ou autre)

- WHATSAPP_BUSINESS_NUMBER : numéro WhatsApp Business ESDLAB

# 12. MAINTENANCE ET ÉVOLUTIONS

## 12.1 Plan de maintenance

| Fréquence | Actions |
| --- | --- |
| Quotidien | Vérification uptime monitoring, revue alertes Sentry, backup automatique vérifié |
| Hebdomadaire | Revue Core Web Vitals, vérification formulaires en production, modération contenu blog |
| Mensuel | Mises à jour dépendances npm (npm audit), rapport analytics, rapport leads générés |
| Trimestriel | Audit Lighthouse complet, revue sécurité OWASP, optimisation requêtes BDD lentes |
| Annuel | Renouvellement SSL (automatique), revue architecture, mise à jour majeure framework |

## 12.2 Roadmap d'évolutions

| Période | Fonctionnalité | Priorité |
| --- | --- | --- |
| T2 2025 | Calculateur ROI interactif amélioré + téléchargement rapport PDF | HAUTE |
| T3 2025 | Espace client enrichi : analytics écrans, gestion playlists simplifié | HAUTE |
| T4 2025 | Application mobile PWA, notifications push pour alertes écrans | MOYENNE |
| 2026 — IA | Génération de contenus assistée IA, personnalisation dynamique par secteur visiteur | INNOVATION |
| 2026 | Portail revendeurs partenaires avec commission et tracking automatisé | MOYENNE |

# 13. ANNEXES

## 13.1 Glossaire technique

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| SSR | Server-Side Rendering — rendu HTML côté serveur pour chaque requête |
| SSG | Static Site Generation — génération HTML au build time, servi depuis CDN |
| SPA | Single Page Application — application JavaScript côté client, navigation sans rechargement |
| JWT | JSON Web Token — format de token d'authentification signé, stateless |
| CDN | Content Delivery Network — réseau de distribution de contenu géographiquement distribué |
| CMS Headless | Système de gestion de contenu découplé du frontend, exposant une API |
| Core Web Vitals | Métriques Google de performance UX : LCP, FID/INP, CLS |
| ORM | Object-Relational Mapping — abstraction de la base de données en objets |
| WebSocket | Protocole de communication bidirectionnel temps réel sur connexion TCP persistante |
| WAF | Web Application Firewall — pare-feu filtrant les requêtes HTTP malveillantes |

## 13.2 Contacts et approbation

| Rôle | Nom | Contact |
| --- | --- | --- |
| Maître d'ouvrage / Décision | Direction ESDLAB | contact@esdlab.pro |
| Responsable technique | Direction Technique ESDLAB | +225 0779565226 |
| Prestataire développement | À définir | — |
| Responsable contenu / CMS | Équipe Communication ESDLAB | — |

ESDLAB — Treichville, Abidjan, Côte d'Ivoire

contact@esdlab.pro  |  +225 0779565226  |  www.esdlab.pro