ESDLAB

Electronic System Development, Lab.

DIGILAB CORPORATE

Analyse Stratégique & Plan de Déploiement Complet

Solution d'Affichage Dynamique « Full Web »

Architecture Technique | Infrastructure | Modèle Économique | Stratégie Commerciale

Treichville, Abidjan – contact@esdlab.pro – +225 0779565226

# TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	1

1. ANALYSE DU DOCUMENT DIGILAB	1

1.1 Présentation de la solution	1

1.2 Fonctionnalités clés identifiées	1

Communication interne	1

Communication externe	1

Signalétique dynamique	1

Fonctionnalités techniques	1

1.3 Positionnement marché	1

2. ARCHITECTURE TECHNIQUE PROPOSÉE	1

2.1 Vue d'ensemble de l'architecture	1

2.2 Architecture serveur détaillée	1

Serveur d'application (Backend)	1

Serveur de base de données	1

Serveur web / Reverse Proxy	1

2.3 Sécurité et contrôle d'accès	1

2.4 Scalabilité	1

3. PLATEFORME ET DÉVELOPPEMENT	1

3.1 Stack technologique recommandé	1

3.2 Modules fonctionnels de la plateforme	1

Module 1 : Gestion des contenus (CMS)	1

Module 2 : Planification & diffusion	1

Module 3 : Gestion des écrans	1

Module 4 : Visual Management & KPI	1

Module 5 : Signalétique & Réservation de salles	1

3.3 API et intégrations	1

4. INFRASTRUCTURE DE DIFFUSION	1

4.1 Architecture de diffusion	1

4.2 Technologies de player recommandées	1

4.3 Protocoles et synchronisation	1

4.4 Gestion à distance des écrans	1

4.5 Réseau et prérequis	1

5. HÉBERGEMENT ET INFRASTRUCTURE	1

5.1 Options d'hébergement	1

5.2 Dimensionnement serveur (cloud)	1

Configuration minimale (jusqu'à 50 écrans)	1

Configuration standard (50 à 500 écrans)	1

Configuration enterprise (500+ écrans)	1

5.3 Estimation des coûts d'infrastructure annuels	1

6. MODÈLE ÉCONOMIQUE	1

6.1 Modèle de facturation recommandé	1

Abonnements SaaS (revenus récurrents)	1

Prestations de services (revenus ponctuels)	1

6.2 Projections financières simplifiées	1

6.3 Coûts de lancement	1

7. STRATÉGIE COMMERCIALE	1

7.1 Segmentation des cibles	1

7.2 Arguments commerciaux clés	1

ROI et productivité	1

Simplicité et autonomie	1

Image et impact	1

7.3 Canaux de distribution	1

Vente directe (force commerciale)	1

Partenariats et distribution indirecte	1

Digital et inbound marketing	1

7.4 Stratégie de conquête par phase	1

Phase 1 (0–6 mois) : Ancrage local	1

Phase 2 (6–18 mois) : Expansion régionale	1

Phase 3 (18–36 mois) : Leadership régional	1

8. PLAN DE DÉPLOIEMENT	1

8.1 Processus de déploiement client (clé en main)	1

8.2 Gestion des contenus	1

Onboarding initial (réalisé par ESDLAB)	1

Autonomie client (après formation)	1

8.3 Support et maintenance	1

Maintenance préventive	1

8.4 Feuille de route produit (Roadmap)	1

9. SYNTHÈSE ET RECOMMANDATIONS	1

9.1 Forces du projet ESDLAB DigiLab	1

9.2 Points de vigilance	1

9.3 Recommandations prioritaires	1

Conclusion	1

# 1. ANALYSE DU DOCUMENT DIGILAB

## 1.1 Présentation de la solution

DigiLab Corporate est un logiciel d'affichage dynamique développé par ESDLAB (Electronic System Development, Lab.), spécialisé dans la communication corporate. Il permet de piloter à distance et en toute simplicité la diffusion de supports multimédias sur des écrans dans les entreprises, administrations et commerces.

La solution repose sur trois piliers fondamentaux :

- INFORMER : diffusion d'informations opérationnelles en temps réel

- ANNONCER : communication interne et externe ciblée

- STIMULER : engagement et implication des collaborateurs

## 1.2 Fonctionnalités clés identifiées

### Communication interne

- Transmission d'informations opérationnelles pour améliorer la productivité

- Rappel des règles de sécurité au travail via animations ludiques

- Implication des salariés dans la diffusion de l'information

- Visual Management & KPI avec connexion aux applications internes

- Performances de production en temps réel (objectifs, tendances, alertes)

### Communication externe

- Valorisation de l'image de l'entreprise auprès des visiteurs

- Messages d'accueil interactifs pour les clients/partenaires

- Quizz sur les produits et services de l'entreprise

- Communication sur les projets à venir pour susciter l'intérêt

### Signalétique dynamique

- Système de réservation de salles intégré

- Guidage des visiteurs et salariés dans les locaux

- Affichage directionnel et informatif

### Fonctionnalités techniques

- Interface Full Web : aucune installation sur poste (Chrome, Firefox, Safari)

- Gabarits prédéfinis personnalisables avec textes et médias

- Bibliothèque de médias : PowerPoint, vidéos, PDF, XLS, DOC, images

- Contenus automatiques : météo, citations, proverbes, quiz, flux RSS

- Mise à jour automatique via Excel ou Google Sheets

- Droits de modération selon le profil du rédacteur

- Pilotage à distance depuis PC, tablette ou smartphone

## 1.3 Positionnement marché

DigiLab se positionne sur le segment du Digital Signage B2B avec une approche « clé en main » incluant matériel, configuration, installation, formation et suivi. La solution cible aussi bien les PME que les grands groupes industriels, avec plus de 1 000 clients déjà conquis.

Points de différenciation identifiés :

- Aucune compétence informatique ou graphique requise

- Solution Full Web (SaaS/On-premise) sans installation client

- Personnalisation graphique en adéquation avec l'identité visuelle

- Service d'accompagnement tout au long du cycle de vie

- Développement sur mesure possible selon besoins spécifiques

# 2. ARCHITECTURE TECHNIQUE PROPOSÉE

## 2.1 Vue d'ensemble de l'architecture

L'architecture DigiLab s'articule autour de trois couches principales : la couche de gestion (backend), la couche de présentation (interface web), et la couche de diffusion (players d'affichage). Cette architecture est conçue pour être hautement disponible, scalable et sécurisée.

| Couche | Composants | Technologies |
| --- | --- | --- |
| Présentation | Interface Web Admin, Dashboard KPI, Éditeur de contenus | React.js / Vue.js, Bootstrap/Tailwind, WebSocket |
| Application | API REST, Gestion des playlists, Moteur de planification, Authentification | Node.js / Laravel, JWT/OAuth2, Redis Cache |
| Données | BDD relationnelle, Stockage médias, Cache, Logs | PostgreSQL, AWS S3 / MinIO, Redis, ELK Stack |
| Diffusion | Players écrans, Synchronisation, Monitoring | Electron.js / Chrome Kiosk, WebSocket, Prometheus |
| Infrastructure | Serveurs, CDN, Load Balancer, Firewall | Docker/K8s, Nginx, Cloudflare, SSL/TLS |

## 2.2 Architecture serveur détaillée

### Serveur d'application (Backend)

- Langage : Node.js (Express) ou PHP (Laravel) selon les compétences de l'équipe

- API REST pour communication avec les players et l'interface admin

- WebSocket (Socket.io) pour mises à jour en temps réel

- File de traitement asynchrone : Bull/Redis pour la gestion des tâches lourdes

- Authentification : JWT + OAuth2 avec gestion des rôles (Admin, Rédacteur, Modérateur)

### Serveur de base de données

- PostgreSQL : données structurées (utilisateurs, playlists, plannings, écrans)

- Redis : cache sessions, file de messages temps réel, pub/sub pour synchronisation

- Stockage fichiers : MinIO (self-hosted) ou AWS S3 pour les médias

- Stratégie de backup : snapshots quotidiens + réplication asynchrone

### Serveur web / Reverse Proxy

- Nginx comme reverse proxy et serveur de fichiers statiques

- Certificats SSL/TLS via Let's Encrypt (renouvellement automatique)

- Rate limiting et protection DDoS basique

- Compression Gzip/Brotli pour optimiser les performances

## 2.3 Sécurité et contrôle d'accès

- Authentification multi-facteurs (MFA) pour les comptes administrateurs

- Gestion des rôles granulaire : Super Admin, Admin, Chef de service, Rédacteur, Secrétaire

- Chiffrement des données sensibles en base (AES-256)

- Communication HTTPS obligatoire (TLS 1.3)

- Audit logs : traçabilité de toutes les actions utilisateurs

- Isolation réseau par VLAN pour les écrans en production

- Pare-feu applicatif (WAF) pour protection contre les injections SQL/XSS

## 2.4 Scalabilité

- Architecture containerisée Docker + orchestration Kubernetes

- Mise à l'échelle horizontale du backend selon la charge

- CDN pour la distribution des médias (images, vidéos) à faible latence

- Load balancing avec Nginx ou HAProxy

- Monitoring des performances : Prometheus + Grafana

# 3. PLATEFORME ET DÉVELOPPEMENT

## 3.1 Stack technologique recommandé

| Composant | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Frontend Admin | React.js + TypeScript | Composants réutilisables, écosystème riche, TypeScript pour robustesse |
| UI/UX | Tailwind CSS + Shadcn/ui | Développement rapide, design system cohérent |
| Backend API | Node.js + Express ou Laravel (PHP) | Performance, large communauté, nombreuses intégrations |
| Base de données | PostgreSQL | Robuste, relationnel, support JSON natif |
| Cache/Messaging | Redis | Ultra-rapide, pub/sub pour temps réel |
| Player écrans | Electron.js ou Chrome Kiosk | Multi-OS, rendu HTML5, accès matériel |
| Stockage médias | MinIO (self) / AWS S3 | Compatible S3, économique, scalable |
| Temps réel | WebSocket (Socket.io) | Synchronisation immédiate des écrans |
| CI/CD | GitHub Actions + Docker | Déploiement automatisé, versionning |

## 3.2 Modules fonctionnels de la plateforme

### Module 1 : Gestion des contenus (CMS)

- Éditeur WYSIWYG de slides avec gabarits prédéfinis

- Import de médias : images, vidéos MP4, PDF, fichiers Office

- Bibliothèque de médias avec gestion des droits et métadonnées

- Contenu dynamique : météo (API OpenWeatherMap), flux RSS, citations

- Connecteur Excel/Google Sheets pour mise à jour automatique des données

### Module 2 : Planification & diffusion

- Création de playlists avec gestion des durées d'affichage par slide

- Planification calendaire : diffusion ciblée par date, heure, jour de semaine

- Affectation des playlists par écran ou groupe d'écrans

- Priorités d'affichage : messages d'urgence interrompant la playlist

- Prévisualisation en temps réel avant publication

### Module 3 : Gestion des écrans

- Tableau de bord de supervision avec statut en temps réel de chaque écran

- Démarrage/arrêt/redémarrage à distance des players

- Capture d'écran à distance pour vérification visuelle

- Alertes automatiques en cas de déconnexion ou d'erreur

- Regroupement des écrans par site, étage, département

### Module 4 : Visual Management & KPI

- Connexion aux ERP, GPAO, CRM via API REST ou connecteurs dédiés

- Affichage de tableaux de bord de production (objectifs vs réalisé)

- Indicateurs visuels : tendances, alertes couleur (vert/orange/rouge)

- Mise à jour automatique depuis bases de données internes

### Module 5 : Signalétique & Réservation de salles

- Intégration calendriers : Google Calendar, Outlook/Exchange, Microsoft 365

- Affichage dynamique des plannings de salles sur écrans dédiés

- Système de réservation à la volée via écran tactile

- Gestion des visiteurs : accueil personnalisé, badges, orientation

## 3.3 API et intégrations

DigiLab doit proposer une API REST documentée (Swagger/OpenAPI) permettant :

- Intégration avec les outils métiers existants (ERP, CRM, GPAO)

- Webhooks pour déclenchement d'événements (ex : alerte sécurité → message urgent)

- SDK JavaScript pour développements spécifiques clients

- Connecteurs natifs : Microsoft 365, Google Workspace, Slack, Teams

- API météo, flux d'information, réseaux sociaux (Twitter/X, LinkedIn)

# 4. INFRASTRUCTURE DE DIFFUSION

## 4.1 Architecture de diffusion

La chaîne de diffusion DigiLab suit le principe suivant : le serveur central prépare et distribue les contenus via Internet/Intranet vers les players installés sur les écrans. Chaque player fonctionne de manière autonome (mode offline possible) et se synchronise régulièrement avec le serveur.

## 4.2 Technologies de player recommandées

| Support | Solution Player | Compatibilité OS | Avantages |
| --- | --- | --- | --- |
| Smart TV Pro | WebOS / Tizen App | LG WebOS, Samsung Tizen | Tout-en-un, faible coût, simple à déployer |
| Mini-PC Windows | Electron.js / Chrome Kiosk | Windows 10/11 | Haute compatibilité, facile à maintenir |
| Android Box | APK Android natif | Android 8+ | Économique, léger, déploiement facile |
| Raspberry Pi 4/5 | Chromium Kiosk / Electron | Raspberry Pi OS | Très économique, silencieux, faible conso |
| Totem/Borne tactile | Electron + Module Touch | Windows / Android | Interaction visiteurs, réservation salles |

## 4.3 Protocoles et synchronisation

- WebSocket persistant pour synchronisation temps réel serveur ↔ player

- Téléchargement préventif des médias (cache local sur le player)

- Mode dégradé offline : lecture de la dernière playlist en cas de perte réseau

- Heartbeat toutes les 30 secondes pour monitoring de l'état des écrans

- Mise à jour automatique du logiciel player (OTA – Over The Air)

## 4.4 Gestion à distance des écrans

- Interface de supervision centralisée : carte interactive des écrans

- Actions à distance : reboot, mise à jour, changement de playlist, capture d'écran

- Alertes email/SMS en cas de déconnexion prolongée (> 5 minutes)

- Logs détaillés des diffusions pour audit et reporting

- Gestion des plages horaires allumage/extinction automatique des écrans

## 4.5 Réseau et prérequis

Prérequis réseau minimum pour un player DigiLab :

- Connexion Internet : 4 Mbps descendant minimum par écran (pour vidéos HD)

- Bande passante recommandée : 10 Mbps pour un bon confort d'usage

- Protocoles ouverts : HTTPS (443), WebSocket (443/WSS)

- Possibilité de fonctionnement en intranet uniquement (serveur on-premise)

- IP fixe recommandée pour les players en environnement de production

# 5. HÉBERGEMENT ET INFRASTRUCTURE

## 5.1 Options d'hébergement

| Option | Description | Coût estimé/mois | Recommandé pour |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud Public (OVH) | Serveurs VPS ou dédiés OVH Cloud en Europe | 50–300 €/mois | PME, démarrage, flexibilité |
| Cloud Afrique (AWS Lagos) | AWS/Azure en région Afrique, faible latence | 80–400 €/mois | Clients régionaux Afrique |
| On-Premise client | Serveur installé chez le client | Matériel : 1 500–5 000 € | Grandes entreprises, données sensibles |
| Hébergement hybride | Serveur central cloud + backup on-premise | 100–500 €/mois | Banques, industries, hôpitaux |

## 5.2 Dimensionnement serveur (cloud)

### Configuration minimale (jusqu'à 50 écrans)

- CPU : 4 vCPU

- RAM : 8 Go

- Stockage : 100 Go SSD + Object Storage 500 Go pour les médias

- Bande passante : 1 Gbps

- Coût estimé OVH : ~50–80 €/mois

### Configuration standard (50 à 500 écrans)

- CPU : 8 vCPU

- RAM : 16–32 Go

- Stockage : 200 Go SSD + Object Storage 2 To

- Bande passante : 2 Gbps

- Coût estimé OVH : ~150–250 €/mois

### Configuration enterprise (500+ écrans)

- Cluster Kubernetes : 3 nodes x 16 vCPU / 32 Go RAM

- Base de données managée PostgreSQL (haute disponibilité)

- Object Storage illimité avec CDN

- Coût estimé : ~500–1 000 €/mois

## 5.3 Estimation des coûts d'infrastructure annuels

| Poste | Démarrage | Croissance | Maturité |
| --- | --- | --- | --- |
| Hébergement serveur | 600 €/an | 2 400 €/an | 9 600 €/an |
| Stockage médias (Object Storage) | 200 €/an | 800 €/an | 3 000 €/an |
| Nom de domaine + SSL | 50 €/an | 50 €/an | 50 €/an |
| Sauvegarde & monitoring | 100 €/an | 300 €/an | 1 000 €/an |
| TOTAL INFRA | ~950 €/an | ~3 550 €/an | ~13 650 €/an |

# 6. MODÈLE ÉCONOMIQUE

## 6.1 Modèle de facturation recommandé

ESDLAB peut proposer un modèle de facturation à plusieurs niveaux, combinant abonnements récurrents (SaaS), licences et prestations de services. Ce modèle maximise les revenus récurrents et assure une relation client long terme.

### Abonnements SaaS (revenus récurrents)

| Offre | Prix/mois/écran | Inclus | Cible |
| --- | --- | --- | --- |
| STARTER | 15 000 XOF | 1–5 écrans, gabarits standard, support email | TPE, commerces |
| BUSINESS | 12 000 XOF | 6–20 écrans, intégrations, support prioritaire | PME, franchises |
| ENTERPRISE | 10 000 XOF | 21+ écrans, API, KPI, account manager dédié | Grands groupes, industries |
| CUSTOM | Sur devis | Développement spécifique, SLA garanti, on-premise | Banques, institutions |

### Prestations de services (revenus ponctuels)

| Prestation | Tarif indicatif | Description |
| --- | --- | --- |
| Installation et mise en service | 50 000–150 000 XOF | Configuration, câblage, test sur site |
| Formation utilisateurs | 75 000–200 000 XOF | 2–4h, jusqu'à 10 personnes |
| Personnalisation graphique | 100 000–500 000 XOF | Charte visuelle, gabarits sur mesure |
| Développement spécifique | Taux jour : 150–300 € | API custom, intégration ERP |
| Contrat de maintenance annuel | 10–15% du projet | Mises à jour, support téléphonique |

## 6.2 Projections financières simplifiées

| Indicateur | An 1 | An 2 | An 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de clients | 20 | 60 | 150 |
| Nombre d'écrans gérés | 150 | 500 | 1 500 |
| Revenus SaaS récurrents | 27 M XOF | 72 M XOF | 180 M XOF |
| Revenus services | 15 M XOF | 35 M XOF | 70 M XOF |
| Revenus matériel (marge) | 8 M XOF | 20 M XOF | 50 M XOF |
| TOTAL REVENUS | ~50 M XOF | ~127 M XOF | ~300 M XOF |
| Charges (infra+équipe) | ~30 M XOF | ~65 M XOF | ~130 M XOF |
| RÉSULTAT NET ESTIMÉ | ~20 M XOF | ~62 M XOF | ~170 M XOF |

(Projections indicatives basées sur le marché Afrique de l'Ouest – 1 € ≈ 655 XOF)

## 6.3 Coûts de lancement

- Développement initial de la plateforme (si développement interne) : 6–12 mois, 2–4 développeurs

- Infrastructure cloud initiale : ~950 €/an (démarrage)

- Marketing et communication : 5–10 M XOF (an 1)

- Matériel stock démo (3–5 écrans) : 500 000–1 500 000 XOF

- Formation équipe commerciale et technique : 500 000 XOF

- Certification et assurances : 300 000 XOF

# 7. STRATÉGIE COMMERCIALE

## 7.1 Segmentation des cibles

| Segment | Profil | Besoins prioritaires |
| --- | --- | --- |
| Industrie & Production | Usines, zones industrielles, AGRO-ALIMENTAIRE | KPI production, sécurité, motivation équipes |
| Services & Tertiaire | Banques, assurances, cabinets conseil | Accueil visiteurs, image de marque, communication interne |
| Commerce & Retail | Supermarchés, centres commerciaux, restaurants | Promotions, menus, publicité, fidélisation |
| Institutions & Santé | Hôpitaux, mairies, universités, aéroports | Signalétique, guidage, informations réglementaires |
| Hôtellerie & Tourisme | Hôtels, centres de conférences, agences de voyages | Accueil, événements, services, partenaires |
| Éducation | Universités, grandes écoles, lycées techniques | Informations étudiants, emplois du temps, événements |

## 7.2 Arguments commerciaux clés

### ROI et productivité

- Réduction de 60% du temps de communication interne vs email/affichage papier

- Amélioration mesurable de la productivité par la visibilité des KPI en temps réel

- Économies sur les coûts d'impression et de distribution de documents

### Simplicité et autonomie

- Prise en main en moins de 2 heures – aucune formation informatique requise

- Mise à jour des contenus depuis n'importe quel appareil (PC, smartphone)

- Solution clé en main : ESDLAB gère tout de A à Z

### Image et impact

- Communication professionnelle et dynamique renforçant l'image de l'entreprise

- Personnalisation complète aux couleurs et à la charte graphique du client

- Effet "wow" garanti auprès des visiteurs, clients et collaborateurs

## 7.3 Canaux de distribution

### Vente directe (force commerciale)

- Équipe commerciale terrain à Abidjan et principales villes de Côte d'Ivoire

- Prospection B2B par secteur : zones industrielles, centres d'affaires

- Démonstrations sur site avec tablette et écran de démo portable

- Salons professionnels et événements d'entreprise

### Partenariats et distribution indirecte

- Revendeurs IT locaux : intégrateurs systèmes, distributeurs de matériel

- Partenariats avec fabricants d'écrans : Philips, Samsung, LG Afrique

- Agences de communication et de publicité (affichage)

- Chambres de commerce et syndicats professionnels (réseau de recommandation)

### Digital et inbound marketing

- Site web optimisé SEO avec démo gratuite en ligne

- LinkedIn, Facebook professionnel pour la notoriété B2B

- Webinaires mensuels de démonstration en ligne

- Témoignages clients et études de cas sectorielles

## 7.4 Stratégie de conquête par phase

### Phase 1 (0–6 mois) : Ancrage local

- Cibler 20 entreprises pilotes à Abidjan (Plateau, Zone Industrielle de Yopougon)

- Proposer des tarifs préférentiels aux 10 premiers clients (early adopters)

- Créer des success stories et références sectorielles fortes

### Phase 2 (6–18 mois) : Expansion régionale

- Ouverture vers le marché ivoirien complet (San Pedro, Bouaké, Yamoussoukro)

- Partenariats revendeurs dans les pays limitrophes (Sénégal, Mali, Burkina, Ghana)

- Recrutement d'un Account Manager dédié aux grands comptes

### Phase 3 (18–36 mois) : Leadership régional

- Présence commerciale directe au Sénégal et au Cameroun

- Développement d'une offre « Franchise » pour distributeurs locaux

- Levée de fonds ou partenariat investisseur pour accélérer la croissance

# 8. PLAN DE DÉPLOIEMENT

## 8.1 Processus de déploiement client (clé en main)

| Étape | Phase | Actions | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Audit & Conseil | Visite site, analyse besoins, cartographie des espaces, préconisation matériel | 1–3 jours |
| 2 | Proposition | Devis détaillé, choix de l'offre, contrat, planning d'installation | 2–5 jours |
| 3 | Configuration | Création compte client, paramétrage plateforme, personnalisation graphique | 3–7 jours |
| 4 | Installation | Pose écrans, câblage, configuration players, test réseau | 1–3 jours (sur site) |
| 5 | Formation | Formation administrateurs (2–4h), remise documentation, accès support | 1 journée |
| 6 | Lancement | Création des premiers contenus, validation client, mise en production | 1–2 jours |
| 7 | Suivi | Accompagnement J+7, J+30, revue trimestrielle, mises à jour | Continu |

## 8.2 Gestion des contenus

### Onboarding initial (réalisé par ESDLAB)

- Création des gabarits graphiques aux couleurs du client

- Intégration des contenus initiaux : actualités, équipe, produits, règles de sécurité

- Configuration des contenus automatiques (météo, RSS, etc.)

- Mise en place des connexions KPI si applicable

### Autonomie client (après formation)

- Interface intuitive permettant la mise à jour sans compétences techniques

- Bibliothèque de gabarits personnalisables en libre-service

- Import direct depuis Excel/Google Sheets pour les données dynamiques

- Validation des contenus par modérateur avant publication

## 8.3 Support et maintenance

| Niveau | Temps de réponse | Inclus |
| --- | --- | --- |
| Support Standard | 48h ouvrées | Email, FAQ en ligne, mises à jour logicielles |
| Support Prioritaire | 8h ouvrées | Email + Téléphone, accès prioritaire helpdesk |
| Support Premium (SLA) | 2h / 24h/24 – 7j/7 | Astreinte, intervention sur site, compte manager |

### Maintenance préventive

- Mises à jour automatiques de sécurité (patches OS, framework)

- Sauvegardes automatiques quotidiennes avec rétention 30 jours

- Monitoring 24h/24 des serveurs et players avec alertes automatiques

- Rapports mensuels de disponibilité et de performance de la plateforme

## 8.4 Feuille de route produit (Roadmap)

| Période | Fonctionnalités | Priorité |
| --- | --- | --- |
| T1 2025 (MVP) | Core CMS, player Web, gestion écrans, gabarits de base | CRITIQUE |
| T2 2025 | Module KPI/données, intégration Excel, réservation salles | HAUTE |
| T3 2025 | App mobile admin, connecteurs Google/Microsoft, contenus auto | HAUTE |
| T4 2025 | API publique, webhooks, module analytics et reporting | MOYENNE |
| 2026 | IA : génération de contenus, détection audience, personnalisation dynamique | INNOVATION |

# 9. SYNTHÈSE ET RECOMMANDATIONS

## 9.1 Forces du projet ESDLAB DigiLab

- Solution complète et éprouvée avec plus de 1 000 clients référencés

- Positionnement sur un marché en forte croissance en Afrique de l'Ouest

- Architecture Full Web moderne, sans friction pour les utilisateurs

- Modèle économique SaaS récurrent et scalable

- Service personnalisé et accompagnement complet : avantage concurrentiel fort

- Présence locale à Abidjan : réactivité et proximité client

## 9.2 Points de vigilance

- Connectivité Internet : prévoir des modes dégradés offline robustes pour les zones à faible débit

- Coût perçu : accompagner la démonstration du ROI pour justifier l'investissement

- Formation continue : documenter et former régulièrement les équipes clients

- Concurrence internationale : surveiller les solutions DigiSoft, ScreenCloud, Scala, Signagelive

- Recrutement technique : développeurs qualifiés en Node.js/React, rares en Côte d'Ivoire

## 9.3 Recommandations prioritaires

- Lancer un MVP (Minimum Viable Product) en 3–4 mois avec les fonctionnalités core (CMS, player, gestion écrans)

- Déployer 5 clients pilotes dans des secteurs variés (industrie, banque, hôtellerie) pour construire des références solides

- Investir dans la personnalisation graphique : c'est un argument de vente différenciant fort

- Mettre en place un portail client self-service pour réduire la charge support

- Développer des partenariats revendeurs dès l'an 1 pour accélérer la couverture géographique

- Intégrer des tableaux de bord analytics pour prouver la valeur au client (nombre de diffusions, audience estimée)

## Conclusion

Le projet ESDLAB DigiLab représente une opportunité réelle et concrète sur le marché de l'affichage dynamique en Afrique de l'Ouest. La combinaison d'une solution technologique robuste, d'un service d'accompagnement personnalisé et d'un modèle SaaS récurrent constitue des bases solides pour construire une entreprise technologique durable et rentable.

Avec une exécution disciplinée du plan de déploiement, un investissement ciblé dans les ventes et le marketing, et une attention constante à la satisfaction client, ESDLAB peut ambitionner de devenir le leader de l'affichage dynamique corporate en Afrique francophone d'ici 2027.

ESDLAB – Treichville, Abidjan | contact@esdlab.pro | +225 0779565226 | www.esdlab.pro